RentFlow Demo/Release Readiness Report

Ngày đánh giá: 2026-06-04 | Repo: Car-Rentail | Commit: 216c766 | Branch: main

# 1. Kết luận nhanh

Điểm readiness: 75/100 - CONDITIONAL PASS. Không nên đưa vào portfolio demo công khai ngay nếu chưa rerun full E2E. Có thể demo nội bộ hoặc demo có kịch bản cố định, nhưng trước khi quay/đăng portfolio nên xác nhận lại customer booking, host approve/reject, payment/cancellation UI, Mailpit và responsive.

Nói thẳng: hiện chưa có bug P0/P1 được chứng minh trong evidence đang có, nhưng cũng chưa có đủ evidence để khẳng định full app đã sẵn sàng portfolio-grade. Rủi ro lớn nhất không phải build/test, mà là thiếu full browser regression tích hợp backend thật.

# 2. Bảng điểm theo hạng mục

| Hạng mục | Max | Điểm | Mức | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth/session/role | 20 | 16 | Tốt | Route guard/proxy tests pass, auth/session logs show login/session behavior; thiếu full browser invalid/logout/back-button matrix. |
| Customer booking | 20 | 15 | Rủi ro | Backend booking/idempotency/concurrency evidence mạnh; frontend booking unit tests có. Chưa có full E2E customer create/cancel/reload evidence. |
| Host flow | 15 | 11 | Rủi ro | Host dashboard/listing/booking coverage có ở tests/docs; thiếu browser E2E host approve/reject/ownership smoke. |
| Admin flow | 15 | 11 | Rủi ro | Admin pages/build smoke có evidence; backend/admin coverage gián tiếp. Chưa đủ action-level browser regression. |
| Cancellation/payment | 15 | 13 | Tốt | Cancellation/payment backend gate rất mạnh, CoreBank/manual transfer contract đã green; thiếu demo-path E2E qua UI + provider/Mailpit. |
| Email/Mailpit | 5 | 2 | Rủi ro | Có email service tests/docs, nhưng chưa có Mailpit regression matrix trong evidence vừa thấy. |
| Responsive/UI | 5 | 2 | Rủi ro | Có frontend tests và smoke route, nhưng chưa thấy mobile/tablet screenshot/regression matrix. |
| Regression/build/tests | 5 | 5 | Tốt | Backend unit/integration, frontend Vitest và production build đều có bằng chứng pass gần đây. |

Tổng điểm: 75/100. Cách chấm ưu tiên bằng chứng thực tế: automated gate mạnh được cộng cao; flow thiếu E2E/Mailpit/responsive evidence bị trừ dù code có thể đã đúng.

# 3. Verdict demo

Portfolio demo công khai: chưa nên đưa ngay. Cần rerun và ghi evidence cho 5 nhóm ở mục fix order.

Curated local demo: có thể demo nếu giới hạn script vào các flow đã smoke/test và chuẩn bị dữ liệu trước.

Release local/internal: conditional pass, vì build và automated regression đang rất tốt.

# 4. Evidence đã dùng

| Nguồn | Ngày | Bằng chứng / giới hạn |
| --- | --- | --- |
| docs/release-gate-evidence.md | 2026-06-03 | Frontend proxy targeted: 17 tests pass; full frontend Vitest: 160 tests pass; production build pass. |
| docs/release-gate-evidence.md | 2026-06-02 | Backend unit: 440 pass; integration final: 183 pass; targeted booking/availability: 26 pass; frontend test/build pass. |
| docs/release-gate-evidence.md | 2026-05-30 | Admin/payment browser smoke against mocked API; frontend build/test pass. Limit: backend infra không chạy trong session này. |
| frontend.log | 2026-06-04 | Local Next.js started, public listings/login/admin routes hit; admin session endpoint trả 200 sau login. Đây chỉ là log smoke, không thay thế full regression report. |
| Attachment pasted-text.txt | 2026-06-04 | Nội dung là checklist/yêu cầu QA, không phải actual result matrix. Vì vậy các flow thiếu evidence bị trừ điểm. |

# 5. Điểm mạnh đã đủ tự tin

Regression/build/tests rất tốt: backend unit/integration và frontend test/build đều có bằng chứng pass gần đây.

Auth route guard/proxy đã được test sau migration Next.js proxy.ts, giảm rủi ro routing/session ở frontend.

Booking/cancellation/payment backend có coverage mạnh, đặc biệt transaction hardening, idempotency, cancellation, provider mutation safety.

Admin/payment UI ít nhất đã có test và smoke route, dù một phần evidence cũ dùng mocked API.

# 6. Rủi ro còn lại trước portfolio

Thiếu full browser report thật theo checklist đính kèm: guest/auth/customer/host/admin/payment/email/security/responsive.

Mailpit chưa có matrix trigger-recipient-subject-link works, nên email chỉ đạt partial.

Responsive chưa có evidence ở mobile 390px/tablet cho dashboard, table, form, modal.

Customer booking và host approve/reject là flow kể chuyện chính của portfolio, nhưng evidence hiện tại chưa đủ E2E tích hợp backend thật.

Payment/cancellation backend mạnh, nhưng portfolio cần thấy UI chuyển trạng thái đúng sau reload và sau duplicate/double action.

# 7. Recommended fix/rerun order

| # | Ưu tiên | Khu vực | Việc cần làm | Tiêu chí quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | E2E role/session | Chạy lại Browser regression cho register/login/logout/reload/back-button, customer/host/admin route guard, API missing/invalid token. | Nếu fail redirect/session thì fix ngay trước demo. |
| 2 | P1 | Customer booking happy path | Tạo booking mới qua UI, xem list/detail, reload, duplicate submit, invalid dates, cancel allowed state. | Đây là flow portfolio chính, phải có video/screenshot pass. |
| 3 | P1 | Host approve/reject | Host xem booking request, approve/reject booking test, kiểm tra customer detail và status sau reload. | Không demo nếu host workspace không pass. |
| 4 | P1 | Payment/cancellation UI | CoreBank hoặc bank-transfer demo từ booking payment tới authorize/void/refund/cancel state; kiểm tra idempotency/double cancel. | Backend green nhưng cần chứng minh UI tích hợp thật. |
| 5 | P2 | Mailpit + responsive | Kiểm tra email registration/booking/cancellation/host decision nếu flow có; chụp 390px cho home/listing/booking/admin/host. | Không nhất thiết P0, nhưng portfolio nhìn sẽ kém nếu vỡ layout/email chết. |

# 8. Top 5 tests nên rerun sau fix

Auth/session/role Browser regression: register/login/logout/reload/back-button, role redirect, protected API missing/invalid token.

Customer booking E2E: listing detail -> valid booking -> booking detail/list -> invalid dates -> duplicate submit -> cancel.

Host E2E: host dashboard -> booking requests -> approve/reject -> ownership forbidden checks.

Payment/cancellation E2E: CoreBank/manual transfer authorize, cancel, void/refund/penalty state, double cancel/idempotency.

Mailpit + responsive: email triggers/link behavior, mobile 390px screenshots for public/customer/host/admin.

# 9. Final answer

Chưa nên đưa vào portfolio demo công khai ngay. Hãy fix hoặc ít nhất rerun chứng minh các flow P1 ở trên trước. Nếu tất cả 5 nhóm rerun pass, điểm có thể tăng từ 75 lên khoảng 88-92 và lúc đó đủ đẹp để đưa vào portfolio demo.