RentFlow Demo Readiness Report

Post-fix full regression assessment | 2026-06-04

Final score: 69/100 - FAIL for portfolio demo readiness

Kết luận thẳng: Hiện tại chưa nên đưa vào portfolio demo công khai. Backend/API core khá ổn, nhưng demo UI còn lỗi admin load dữ liệu, email verification/Mailpit không chạy ở local, host approval/payment state chưa test được trọn vòng, và có overflow mobile dễ bị nhìn thấy.

# 1. Test Environment

| Hạng mục | Giá trị / kết quả |
| --- | --- |
| Frontend | http://localhost:3000 - reachable, public routes render được. |
| Backend | http://localhost:8087 - /actuator/health = UP. |
| Mailpit | http://localhost:8025 - API reachable, message count = 0 sau test. |
| Database/infra | Docker containers rentflow-postgres, rentflow-redis, rentflow-mailpit đang chạy. |
| Browser | In-app Browser dùng để smoke public/customer/admin/host và responsive mobile 390px. |
| Test data | Chỉ tạo tài khoản/dữ liệu prefix qa-postfix-*; đã setup email_verified=true cho user qa-postfix để tiếp tục booking vì Mailpit không phát mail. |

# 2. Readiness Score

| Nhóm | Điểm | Trạng thái | Lý do chấm |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth/session/role | 17/20 | PASS có lưu ý | JWT, login/logout, 401/403 và role guard tốt; email verification local đang chặn flow tự nhiên. |
| Customer booking | 16/20 | PARTIAL PASS | API create/list/detail/idempotency/cancel pass sau khi setup verified; UI booking create chưa chạy trọn vì mail verify bị block. |
| Host flow | 9/15 | PARTIAL | Host auth/API listing/booking pass; approve/reject chưa test được vì booking chưa vào PENDING_HOST_APPROVAL. |
| Admin flow | 8/15 | FAIL UI | Admin login/dashboard pass, backend admin API 200; UI /admin/users và /admin/listings báo lỗi load dữ liệu. |
| Cancellation/payment | 11/15 | PARTIAL PASS | Cancel preview/cancel/idempotent cancel pass; bank transfer QR authorize pass; capture/void/refund/CoreBank chưa được xác nhận. |
| Email/Mailpit | 1/5 | FAIL | Mailpit reachable nhưng inbox 0; app local đang tắt mail nên không verify được user qua email. |
| Responsive/UI | 2/5 | FAIL nhỏ | Login mobile ổn; home/listings overflow ngang ở mobile 390px; admin data UI fail. |
| Regression/build/tests | 5/5 | PASS evidence | Release-gate evidence gần nhất có backend/frontend tests/build pass; chưa rerun full suite trong phiên Browser này. |

# 3. Fix Verification Matrix

| ID | Kỳ vọng | Kết quả | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Guest public route truy cập được, private route yêu cầu login. | PASS | /, /listings render; /me/bookings cần session; missing token /api/v1/users/me = 401. |
| AUTH-02 | Role guard đúng giữa customer/host/admin. | PASS | Customer vào /host/dashboard hoặc /admin bị /forbidden; customer gọi /api/v1/admin/users = 403; admin API = 200. |
| BOOK-01 | Customer có thể tạo booking hợp lệ. | PARTIAL PASS | API tạo booking HELD pass sau khi user được set verified; flow tự nhiên bị block bởi EMAIL_NOT_VERIFIED vì Mailpit không có mail. |
| BOOK-02 | Booking idempotency ổn. | PASS | Gửi lại cùng idempotency key trả lại cùng booking id e5e18b92-da1f-40a4-b0ba-bf252ff6ba2b. |
| ADMIN-01 | Admin users/listings UI load dữ liệu. | FAIL | UI /admin/users và /admin/listings hiện alert lỗi tải dữ liệu; backend API trực tiếp trả 200. |
| PAY-01 | Payment bank transfer/QR không tự mark paid. | PASS | Authorize với VCB tạo payment PENDING_TRANSFER; booking vẫn HELD, đúng payment rules. |
| MAIL-01 | Verification/notification email xuất hiện trong Mailpit. | FAIL | Mailpit API total = 0; application local default rentflow.mail.enabled=false. |
| RESP-01 | Không overflow ngang mobile. | FAIL | Viewport mobile report clientWidth=375, scrollWidth=383 ở / và /listings. |

# 4. Feature Coverage Matrix

| Area | Đã xác nhận | Chưa xác nhận / rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Auth/session/role | Login admin/customer/host; logout; API 401/403; route guard customer/admin/host. | Refresh/back cache và expired refresh-token không rerun sâu trong phiên này. |
| Customer booking | Register/login/list/detail/create valid booking, duplicate idempotency, cancel preview, cancel. | UI booking create end-to-end chưa hoàn tất vì user verify mail bị block. |
| Host flow | Host login, host listing API, host booking API; host route shell render. | Approve/reject chưa test được do không có booking PENDING_HOST_APPROVAL. |
| Admin flow | Admin login, dashboard shell, backend admin APIs 200. | Admin users/listings UI fail data load, ảnh hưởng trực tiếp demo. |
| Payment/cancellation | Manual bank transfer instruction generated; no false paid status; cancellation idempotent. | CoreBank, capture, void, refund, reconciliation chưa chạy end-to-end. |
| Email/Mailpit | Mailpit service reachable. | Không có email nào được gửi; verification không demo được. |
| Responsive/UI | Login mobile OK. | Home/listings overflow ngang; admin/host mobile authenticated chưa cover đủ. |

# 5. Critical Findings

| ID | Severity | Finding | Impact | Suggested fix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-QA-001 | P1 | Admin UI data load fail ở /admin/users và /admin/listings dù backend admin API trả 200. | Demo admin bị hỏng ngay khi người xem mở danh sách users/listings. | Kiểm tra frontend API client/proxy/session cho admin pages; thêm browser test cho admin tables. |
| RF-QA-002 | P1 | Email verification/Mailpit không hoạt động local; user mới bị EMAIL_NOT_VERIFIED khi booking. | Customer demo tự nhiên bị chặn, phải can thiệp DB để tiếp tục flow. | Bật Mailpit cho local/demo hoặc seed verified demo user rõ ràng; verify resend/click link. |
| RF-QA-003 | P2 | Không test được host approve/reject và payment state sau transfer vì sandbox confirmation/CoreBank chưa khả dụng. | Không chứng minh được vòng booking -> payment -> host decision -> final state. | Bật sandbox transfer confirmation hoặc chạy CoreBank demo path; seed booking đúng state cho host flow. |
| RF-QA-004 | P3 | Overflow ngang mobile ở home/listings. | Portfolio demo mobile nhìn thiếu polish. | Fix layout/card/filter width; thêm Playwright/mobile viewport check. |

# 6. State Transition Matrix

| Transition | Observed | Result |
| --- | --- | --- |
| Register -> unverified customer | User tạo thành công; emailVerified=false. | PASS |
| Unverified customer -> create booking | API trả 403 EMAIL_NOT_VERIFIED. | PASS rule, FAIL demo setup |
| Verified customer -> create booking | Booking HELD, totalPrice 1,400,000 VND. | PASS |
| HELD booking -> authorize bank transfer | Payment PENDING_TRANSFER; booking vẫn HELD. | PASS |
| HELD booking -> cancel | Booking CANCELLED; duplicate cancel idempotent. | PASS |
| PENDING_TRANSFER -> PENDING_HOST_APPROVAL | Không thực hiện được vì transfer confirmation disabled. | NOT TESTED |
| PENDING_HOST_APPROVAL -> approved/rejected | Không có booking ở state phù hợp. | NOT TESTED |

# 7. API Regression Matrix

| Endpoint / action | Result | Notes |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/login admin/customer/host | PASS | Tokens nhận được, roles đúng. |
| GET /api/v1/users/me | PASS | 200 với token hợp lệ; 401 khi thiếu token. |
| GET /api/v1/admin/users | PASS API | Admin token trả 200; customer token trả 403. |
| GET /api/v1/admin/listings | PASS API | Admin token trả 200. |
| GET /api/v1/listings | PASS | Public endpoint trả danh sách listing. |
| POST /api/v1/bookings | PASS/PARTIAL | Pass khi customer verified; unverified bị 403 đúng rule. |
| GET /api/v1/bookings/me và detail | PASS | Customer thấy booking của mình. |
| POST cancel preview/cancel | PASS | Preview eligible true; cancel idempotent. |
| GET /api/v1/payment-banks | PASS auth rule | 401 nếu không auth; 200 với customer token. |
| POST authorize bank transfer | PASS | Tạo transfer instruction, payment PENDING_TRANSFER. |
| GET /api/v1/host/listings, /host/bookings | PASS API | Host token trả dữ liệu. |

# 8. Mailpit Matrix

| Check | Result | Comment |
| --- | --- | --- |
| Mailpit service reachable | PASS | HTTP API trả 200. |
| Registration email | FAIL | Message count vẫn 0. |
| Verification link usable | BLOCKED | Không có raw token/email để click; DB chỉ lưu token_hash. |
| Booking/cancel notification email | FAIL/BLOCKED | Không thấy message sau booking/cancel. |

# 9. Regression Command Result

| Command / evidence | Result | Source |
| --- | --- | --- |
| mvn test | PASS 440 tests | docs/release-gate-evidence.md, 2026-06-02 |
| mvn verify -Pintegration-tests | PASS 183 integration tests | docs/release-gate-evidence.md, 2026-06-02 |
| frontend pnpm test | PASS 31 files / 160 tests | docs/release-gate-evidence.md, 2026-06-03 |
| frontend pnpm build | PASS | docs/release-gate-evidence.md, 2026-06-03 |
| Current session full rerun | NOT RERUN | Phiên này ưu tiên Browser/API regression theo checklist; không claim full suite mới. |

# 10. Recommended Fix Order

Fix P1 admin UI data load for /admin/users and /admin/listings; verify backend 200 path reaches table/empty state in browser.

Enable Mailpit/local email verification for demo, or provide seeded verified customer accounts and mark email demo limitation explicitly.

Provide a complete host decision path: enable sandbox transfer confirmation or CoreBank demo, then test HELD -> PENDING_HOST_APPROVAL -> approve/reject -> final state.

Fix mobile horizontal overflow on home/listings and add viewport regression check.

Rerun mvn test, mvn verify -Pintegration-tests, frontend pnpm test, frontend pnpm build, then repeat Browser smoke.

# 11. Final Verdict

Verdict: Không nên đưa vào portfolio demo công khai ở trạng thái hiện tại. Điểm 69/100 phản ánh rằng phần API/backend đủ mạnh để demo có kiểm soát, nhưng portfolio demo cần tự chạy mượt qua UI. Trước khi publish/record demo, tối thiểu phải fix admin UI load, Mailpit/email verification, host approval/payment progression, và mobile overflow.